**Информация о выполнении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 гг. по состоянию на 24.07.2023**

В городе Енисейске продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

07.07.2023г. в г. Лесосибирске состоялось выездное совещание о ходе выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального ремонта многоквартирных домов на территории г. Енисейска, г. Лесосибирска. На совещании присутствовали представители Регионального фонда КРМДКК, специалисты администраций, представители подрядных организаций и управляющих компаний.

В рамках выполнения краткосрочного плана 2023-2025 гг. необходимо выполнить работы на 39 объектах капитального ремонта. На восьми объектах работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов завершены.

Подрядная организация ИП Семиренко Д.В. продолжает вести работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Енисейск, ул. Иоффе, д. 19, ул. Адмирала Макарова, д. 7.

**В целях прозрачности и качества проведения капитального ремонта администрацией города Енисейска организована работа телефона «горячей линии»: 8 (39195) 2-49-49, ежедневно в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.**