**Капитальный ремонт многоквартирных домов общего имущества в г.Енисейске в 2021г**

В соответствии с требованиями ч.1 ст.18.1 Закона Красноярского края от 27.06.2013г №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», после проведения конкурсных процедур в целях реализации краткосрочного плана на 2020-2022гг, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 11.06.2019 №303-п, Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края был заключены договора с ООО «Строитель 59» и с ООО «СК Протон» на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с разработанной проектной документацией, следующих МКД:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса многоквартирного дома** | **Вид работы** |
|  |
| 1 | ул. Осипенко, д.9 | Ремонт крыши |
| 2 | ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт крыши |
| 3 | ул. Красноармейская, д. 9 | Ремонт крыши |
| 4 | ул. Молокова, д.22 | Ремонт крыши |
| 5 | ул. Молокова, д.22а | Ремонт крыши |
| 6 | ул. Калинина, д.46 | Ремонт крыши |
| 7 | ул. Калинина, д.47 | Ремонт крыши |
| 8 | ул. Иоффе, д.16 | Ремонт крыши |
| 9 | ул. Молокова, д.22б | Ремонт крыши |
| 10 | ул. Ленина, д.22 | Ремонт крыши |
| 11 | ул. Ленина, д 40А | Ремонт крыши |
| 12 | ул. Ленина, д. 55 | Ремонт крыши |
| 13 | ул. Кирова, д. 41А | Ремонт крыши |
| 14 | ул. Кирова, д. 45А | Ремонт крыши |
| 15 | ул. Бабкина, д.55 | Ремонт крыши |
| 16 | ул. Бабушкина, д. 27 | Ремонт крыши |
| 17 | ул. Фефелова, д. 34А | Ремонт крыши |
| 18 | ул. Пушкина,д.19 | Ремонт крыши |
| 19 | ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт крыши |
| 20 | ул. Ванеева, д. 26А | Ремонт крыши |

 Работы по ремонту крыш части вышеуказанных многоквартирных домов были запланированы на 2022 год. При формировании краткосрочных планов были внесены изменения по переносу выполняемых работ с 2022 года на 2021год. Подрядными организациями работы по капитальному ремонту крыш были выполнены в срок.

 В настоящее время органами местного самоуправления совместно с Управляющими организациями проводятся подготовительные мероприятия по формированию краткосрочного плана на период 2023-2025 годов, в срок ранее установленного, что позволит ускорить проведение обязательных процедур по организации общих собраний собственников, в целях принятия необходимых решений, а также дадут возможность Региональному фонду уже в 2022 году провести конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций для разработки проектных документаций.

 **Для жителей города Енисейска** **в целях прозрачности и качества проведения капитального ремонта администрацией города Енисейска организована работа телефона «горячей линии»: (839195)2-49-49, ежедневно в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.**