**Краткое информационное сообщение**

**о вопросах, которые обсуждались на очередном заседании**

**общественной комиссии по развитию городской среды города Енисейска**

 **21 июня 2017 года** состоялось очередное заседание общественной комиссии по развитию городской среды города Енисейска.

Членам комиссии было сообщено о результатах отбора подрядных организаций по благоустройству дворовых и общественной территорий.

 Конкурсный отбор состоялся без нарушений.

 Победителем по проведению работ по всем 9-ти дворовым территориям признано общество с ограниченной ответственностью СК «СТРОЙ-СЕРВИС», руководитель – Пайков Владимир Александрович. Контракты с подрядной организацией заключены, по ним сроки начала и окончания работ варьируются в зависимости от дворовой территории с 20 июня 2017 года, а сроки окончания работ – от 18 июля, до 15 сентября 2017 года.

Определена подрядная организация по благоустройству общественной территории – набережной реки Енисей. Это – общество с ограниченной ответственностью «Гром», руководитель – Дремезов Олег Анатольевич. Сроки начала и окончания работ будут известны после заключения контракта.

Также членами комиссии был утверждён макет информационного баннера для размещения вблизи территорий благоустройства, утверждён график посещения членами комиссии территорий благоустройства с целью контроля над ходом работ.

Особенно остро обсуждался вопрос о сохранении объектов благоустройства от безнадзорного домашнего скота жителей города. Принято решение организовать межведомственный рейд по контролю за исполнением хозяевами домашнего скота Правил благоустройства.

(смотрите протокол заседания от 21.06.2017)